PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 9]

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Minh | Mã sinh viên | B25DTCN188 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 09 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De09.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kỹ thuật | Quản lý nhân viên kỹ thuật và thiết bị | US-01 | Là một nhân viên , tôi muốn xem phiếu bảo trì hợp lệ được phân công cho mình , để biết thông tin công việc bảo trì cần thực hiện |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Đánh giá nhân viên kĩ thuật sau bảo trì | US-02 | Là một nhân viên , tôi muốn xem đánh giá trạng thái phiếu của mình xem được bao nhiêu điểm, để tôi có thể theo dõi được điểm của mình và làm việc hiệu quả hơn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X quá to , gồm nhiều chức năng như phân công phiếu bảo trì, theo dõi, và tự động chấm điểm trong 1 Sprint |
| Estimable | “Làm việc tốt hơn” nói quá mơ hồ, chung chung không rõ tốt như thế nào, không có kết quả rõ ràng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một nhân viên, tôi muốn theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh , để tôi kiểm soát được chỉ số và khắc phục nhanh chóng hơn |
| US-X2 | Là một nhân viên , tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi có thể theo dõi được điểm của mình và làm việc tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là chức năng quan trong gắn với MVP, vì đây là chức năng quản lý phiếu phân công công việc nếu không có thì nhân viên không biết nhận việc vào lúc nào |
| US-02 | Should | Chức năng đánh giá điểm nếu bỏ đi thì hệ thống vẫn vận hành bình thường vẫn xếp phiếu cho nhân viên đi làm được |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên kỹ thuật A đăng nhập ứng dụng và xem chi tiết phiếu | Nhân viên A nhận được phiếu bảo trì hợp lệ trên ứng dụng | Hệ thống hiển thị thông tin công việc bảo trì cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Từ chối truy cập, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn không đủ quyền truy cập chức năng này” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: là quy tắc của mỗi Story riêng, do PO kiểm chứng - DoD: là phát triển chung cho tất cả Story và Increment, được Scrum Team thống nhất

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Là chức năng khá phức tạp để có thể sắp xếp phiếu và phân công đúng cho từng nhân viên một cách chính xác |
| US-02 | 3 | Chức năng đánh giá điểm không quá khó vì chỉ cần xử lý đánh giá điểm cho mỗi nhân viên sau khi hoàn thành công việc |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

- Đội sẽ hỏi lý do chọn thẻ của người 3 và 21 tại sao họ lại chọn thẻ đó và lý do chọn từ đó đội sẽ xem xét lại mức độ của chức năng đó và họp lại để đánh giá chung lại cho chức năng đó

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Trung bình : (15 + 17 + 16)/3 = 16 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - 2 tuần làm việc: 4 * 10 = 40 người-ngày Capacity Sprint 4: - 1 Dev nghỉ phép 5 ngày: 5 người – ngày - Còn lại : 40 – 5 = 35 người-ngày SP cam kết : 18 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn: B1 + B2 + B3 + B6 Tổng là : 16 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Cho phép nhân viên đăng nhâp bằng mã OTP, từ đó kỹ thuật viên nhận thông báo phân công phiếu bảo trì và xem chi tiết sau khi làm xong công việc nhân viên xem được luôn điểm đánh giá của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem chi tiết phiếu bảo trì của mình | UI/UX | 3 giờ |
| Thiết kế API xem chi tiết phiếu bảo trì | Database , Development | 4 giờ |
| Thử nghiệm và kiểm thử chức năng | Tester | 2 giờ |
| Tổng giờ công |  | 9 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | - Thực tế: đang chậm tiến độ so với thực tế đề ra - Lý tưởng: được sắp xếp giảm dần SP qua mỗi ngày để căn chỉnh phù hợp theo từng SP - Chênh lệch: - từ ngày 0-2 thì vẫn giữ nguyên chưa tiến hành làm chức năng nào chênh 3.4 SP - Ngày 4 chênh : 4.8 SP - Ngày 6 chênh : 4.2 SP - Ngày 8 chênh : 6.6 SP - Ngày 10 hoàn thành - Kết luận: trong quá trình thì chậm tiến độ so với lý tưởng đề ra nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành đúng theo thời gian đề ra trước đó |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Theo tiến độ thì đang giảm , có thể bị nghẽn ở một số chức năng , kiểm thử. Từ đó không thể hoàn thành được Sprint Goal do để kiểm thử lại cuối sau mỗi Sprint |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakdeholder xem xét và trải nghiệm trực tiếp các tính năng và feedback | Developers demo trực tiếp tính năng theo dõi chỉ số điện nước trên Increment , trả lời các câu hỏi kĩ thuật | Scrum Master điều phối buổi họp , giữ timebox, giữ trong tâm vào Increment | PO nêu Sprint Goal, cho biết các hạng mục nào đã Done/ chưa Done |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

- PO lắng nghe và ghi nhận ý kiến, đề nghị của Stakeholder - PO xem xét mức độ của chức năng và dựa theo thực tế để sắp xếp. Nếu hợp lý, sẽ sắp xếp chức năng theo mức độ ưu tiên phù hợp